# Reunião Novo site Prescrição Afya 15-9-26

## Participantes

Afya: Viviane Pinheiro (Vivi, coordenadora de Growth de Prescrição), Thais Lima (Tata, marketing de produto de Prescrição), Cauê Mattos Silvestre, Felipe Resende, Pietra Favarin.

Conversion: Rafa e Mateus.

Obs.: o início da call tratou do site Whitebook. A página de calculadoras está em revisão pelo time de conteúdo (entrega até dia 25) e deve subir por último. Correções de informação serão feitas internamente pela Afya. O restante são ajustes finos.

## 1. Contexto do produto

A Prescrição Afya não tem site próprio. Ela funciona dentro de dois produtos e hoje só existem algumas landing pages.

|  | Whitebook | iClinic |
| --- | --- | --- |
| Custo da prescrição | Gratuita e ilimitada | Incluída, mas o produto é pago (sem plano free) |
| Perfil do médico | Mais jovem, uso esporádico (ex.: plantão) | Especialista com consultório, mais experiente |
| Contexto de uso | Direto ao ponto, integrada à decisão clínica | Na frente do paciente, integrada ao prontuário |
| Volume | ~8 prescrições/mês por prescritor | ~110 prescrições/mês por prescritor |
| Plataforma | 56% iOS, restante web | Web |
| % da base prescrevendo | 6% | 54% |
| Valor além da prescrição | Bulário, conteúdos, apoio à decisão clínica | Prontuário, agenda, financeiro |

Pontos importantes:

- Mesma ferramenta de prescrição nos dois produtos. O que muda é o contexto de uso, não as funcionalidades (histórico, modelos, interações medicamentosas etc.).

- Apenas ~15% dos médicos no mercado prescrevem digitalmente. É um hábito relativamente novo.

- Desafio Whitebook: é visto como produto de estudante e recém-formado (até ~3 anos). O especialista ainda não vê valor, e justamente o produto gratuito é o que ele menos valoriza.

- Prescrição standalone (como Memed): descartada por enquanto. A prioridade da empresa é ativar a base do próprio ecossistema. Novos médicos serão captados via iClinic ou Whitebook.

- Nomenclatura: no Whitebook existe uma aba de conteúdo chamada "Prescrição" (vias de prescrição) que não é a ferramenta. Esse nome vai mudar.

## 2. Momento regulatório

- No dia 30 deste mês a Anvisa passa a autorizar a prescrição digital de medicamentos controlados (receitas azuis e amarelas, que antes eram só em talonário).

- Expectativa de mais prescritores e maior volume.

- Gera muitas dúvidas: como fazer, numeração na Anvisa/SNCR, qual assinatura digital é válida etc.

- Recursos da Afya para isso: adequação automática do receituário e gestão de numerações.

## 3. Objetivos do site

- Tornar a Afya conhecida como solução de prescrição (hoje não é, nem dentro da própria base).

- Mostrar que a prescrição digital é rápida e segura para médico e paciente: interação medicamentosa, nome correto do medicamento, menos erros na dispensação.

- Deixar muito claras as duas soluções e ajudar o médico a escolher, sem parecer que uma é melhor que a outra.

- Descomplicar: resolver dúvidas no site para não sobrecarregar o atendimento do Whitebook e iClinic.

- Trazer também o lado emocional (conexão médico e paciente, liberar a rotina para cuidar), não só argumentos racionais.

- Gerar conversão direta em Whitebook e iClinic.

## 4. Concorrentes

- Memed (memed.com.br): líder de mercado. Perfis para médico, paciente, farmácia e parceiros. Modelo via API conectando prontuários, hospitais e operadoras.

- Mevo (mevo.com.br): só prescrição.

- Amigo: citado.

Diferença principal: concorrentes têm um único produto e link direto de cadastro. A Afya tem duas soluções inseridas em produtos maiores, o que é incomum no mercado e precisa ser comunicado de forma simples.

## 5. Estrutura proposta (Miro)

### Home

Proposta de valor macro, benefícios, diferenciais e contextos de uso de cada produto:

- iClinic: uso integrado, continuidade do cuidado, prescrição dentro do prontuário.

- Whitebook: prescreva de forma simples e rápida, de onde estiver (app e web), integrada à decisão clínica sem trocar de ferramenta.

### Recursos / Como funciona

Features principais, benefícios, passo a passo com GIFs e telas do produto.

- Subpágina RDC 1025 (nome provisório): conformidade com as normas, prescrição de controlados, adequação automática do receituário, gestão de numerações.

### Para quem (nome a definir)

- Médico: usuário principal.

- Paciente: como recebe a prescrição (valor percebido pelo médico).

- Farmácia: como recebe e valida a receita.

- Clínicas e consultórios: ICP do iClinic, integração com prontuário eletrônico.

### Dúvidas / Central de informações

FAQ e textos sobre prescrição digital, sem separar por produto: assinatura digital, envio, regras de uso, primeiros passos.

### Soluções para parceiros

- Dispensador: acesso para farmácias validarem receitas (já tem link próprio).

- Indústria farmacêutica: B2B, ainda em revisão interna. Vivi sugeriu formulário de contato caindo no B2B.

### Blog

Conteúdo sobre prescrição e contexto regulatório.

### Página dinâmica de especialidades (SEO programático)

Fora da estrutura principal, focada em captura de tráfego.

### Soluções por produto (iClinic e Whitebook detalhados)

Proposta pela Thais, mas o grupo avaliou que ficaria repetitiva. Ver decisões.

## 6. Decisões

- Foco em CRO: páginas principais levam direto para conversão (cadastro no Whitebook, planos ou trial no iClinic), sem passar pelas páginas de prescrição dos sites de cada produto.

- Sem página extra detalhando iClinic e Whitebook: a diferença entre os produtos deve ficar clara já na Home.

- Simplicidade é prioridade: não fragmentar informações.

- Soluções para parceiros: mantida.

- Blog próprio: sim. Blogs do Whitebook e iClinic seguem como foco principal. O blog de Prescrição será alimentado com ~450 pautas já mapeadas, geradas com IA e revisadas. Dá independência para publicar sobre temas regulatórios.

- Domínio: prescricaodigital.com (confirmar grafia).

- SEO programático: Conversion cria 1 template para uma especialidade (ex.: ginecologia). A Afya replica internamente para as demais, como foi feito no Whitebook.

- Visual: alinhado aos novos sites do Whitebook e iClinic, nada disruptivo.

## 7. Pontos em aberto

- Como apresentar as duas soluções sem parecer comparativo de planos. Referências: página de planos do Whitebook e a LP provisória (dentro do consultório vs. fora do consultório).

- CTAs: sugestão do Felipe "Quero prescrever grátis" e "Quero prescrever e gerenciar minha clínica". Rafa observou que a LP provisória não deixa claro que o Whitebook é grátis.

- Desafio levantado pela Conversion: o usuário quer "só o cinto" (só prescrição), e a Memed é ultra simples. A comunicação precisa compensar isso.

- Nome final da subpágina RDC 1025 e da seção "Para quem".

- Página de indústria farmacêutica depende de alinhamento interno.

- Limite de páginas do contrato com a Conversion.

## 8. Próximos passos

| Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Preencher o briefing (cópia do Whitebook) com dados de Prescrição, incluindo sites que gostam e não gostam | Thais e Vivi (Cauê revisa) | Até amanhã |
| Enviar referências de marcas com caso semelhante (uma feature compartilhada entre dois produtos) | Afya | Junto com o briefing |
| Passar a estrutura do Miro para Word ou PDF e subir na pasta | Thais | Junto com o briefing |
| Criar pasta do projeto Prescrição | Rafa | Imediato |
| Alinhar internamente a página de indústria farmacêutica | Afya | A definir |
| Preview da Home (e possivelmente outra página) | Conversion | Próxima semana |

Comunicação: grupo de WhatsApp e Slack.

## 9. Links

- LP provisória de Prescrição: https://lps.iclinic.com.br/prescricao-home/

- Memed: https://memed.com.br/

- Mevo: https://mevo.com.br/

- Página de planos Whitebook: https://whitebook.conversion.com.br/planos/